ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку программного обеспечения

«Система электронного подписания документов»

NNMC DocSign

| ЗАКАЗЧИК: ТОО «ННМЦ» Подпись: ____________________ Дата: ______________________ | ИСПОЛНИТЕЛЬ: Отдел информационных технологий Подпись: ____________________ Дата: ______________________ |
| --- | --- |

Нур-Султан (Астана), 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1  Общие сведения	3

2  Назначение и цели создания системы	4

3  Требования к системе	5

3.1  Функциональные требования	5

3.2  Требования к составу и параметрам технических средств	8

3.3  Требования к информационному обеспечению	9

3.4  Требования к надёжности и безопасности	9

3.5  Требования к пользовательскому интерфейсу	10

4  Состав и содержание работ по созданию системы	11

5  Порядок контроля и приёмки системы	12

6  Требования к документированию	13

7  Источники разработки	14

1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| Наименование организации-заказчика | Товарищество с ограниченной ответственностью «Национальный научный медицинский центр» (ТОО «ННМЦ») |
| --- | --- |
| Юридический адрес заказчика | Республика Казахстан, г. Астана, ул. Сыганак, д. 2 |
| Наименование системы (полное) | Система электронного подписания документов «NNMC DocSign» |
| Наименование системы (краткое) | NNMC DocSign |
| Основание для разработки | Служебная записка начальника отдела информационных технологий ТОО «ННМЦ» об автоматизации процесса согласования и подписания внутренних документов |
| Исполнитель разработки | Отдел информационных технологий ТОО «ННМЦ» |
| Плановые сроки выполнения работ | Начало: 01.06.2025 г. Окончание: 30.09.2025 г. |
| Версия документа | 1.0 |
| Дата составления | 15 мая 2026 г. |

Настоящее техническое задание (далее — ТЗ) разработано в соответствии с требованиями ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы» и является основополагающим документом, определяющим технические, функциональные и организационные требования к разрабатываемой системе.

Термины и определения, применяемые в настоящем ТЗ, соответствуют терминологии, принятой в нормативных правовых актах Республики Казахстан в области электронного документооборота и электронной цифровой подписи.

Термины и сокращения:

| Термин / Сокращение | Определение |
| --- | --- |
| ЭЦП | Электронная цифровая подпись — реквизит электронного документа, формируемый с помощью криптографического преобразования. |
| ЭДО | Электронный документооборот. |
| НУЦ РК | Национальный удостоверяющий центр Республики Казахстан — корневой центр сертификации ЭЦП. |
| NCALayer | Программное обеспечение НУЦ РК для взаимодействия с криптографическими устройствами и хранилищами ключей. |
| CMS | Cryptographic Message Syntax — стандарт формирования подписанных сообщений (RFC 5652). |
| PKCS#12 | Стандарт формата хранилища криптографических ключей и сертификатов. |
| PDF | Portable Document Format — формат электронного документа. |
| API | Application Programming Interface — интерфейс прикладного программирования. |
| JWT | JSON Web Token — открытый стандарт аутентификационных токенов. |
| QR-код | Quick Response Code — двумерный штрих-код для хранения ссылки на оригинал документа. |
| ТЗ | Техническое задание. |
| ННМЦ | Национальный научный медицинский центр. |

2.  НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

2.1  Назначение системы

NNMC DocSign — корпоративная веб-система, предназначенная для автоматизации процессов создания, согласования и подписания внутренних документов ТОО «ННМЦ» с использованием квалифицированной электронной цифровой подписи (ЭЦП) НУЦ РК, а также простой электронной подписи.

Система функционирует как внутренний корпоративный инструмент, доступный сотрудникам организации через браузер без установки дополнительного клиентского программного обеспечения (за исключением NCALayer для работы с ЭЦП).

2.2  Цели создания системы

перевод процесса подписания внутренних документов в электронный формат с отказом от бумажного документооборота;

сокращение времени согласования документов с нескольких дней до нескольких часов;

обеспечение юридической значимости подписанных документов в соответствии с Законом РК «Об электронном документе и электронной цифровой подписи»;

формирование полной цепочки аудита подписания: кто подписал, когда и с использованием какого сертификата;

визуализация подписей и отметок ЭЦП непосредственно в теле PDF-документа с QR-кодом для онлайн-верификации;

поддержка последовательного и параллельного режимов подписания.

2.3  Объект автоматизации

Объектом автоматизации является процесс внутреннего документооборота ТОО «ННМЦ»: создание документов, назначение подписантов, сбор подписей, хранение и верификация подписанных файлов.

3.  ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

3.1  Функциональные требования

3.1.1  Управление пользователями и аутентификация

Регистрация и авторизация сотрудников по логину и паролю (JWT-токены).

Профиль пользователя: ФИО, должность, подразделение (департамент).

Разграничение ролей: обычный пользователь, администратор.

Защита сессии: автоматическое завершение по истечении токена.

Возможность администратора блокировать/разблокировать учётные записи.

3.1.2  Создание и управление документами

Загрузка файла документа в формате PDF (оригинал сохраняется без изменений).

Указание типа документа из справочника типов.

Выбор типа подписи: ЭЦП (квалифицированная) или простая электронная подпись.

Настройка режима подписания: последовательный (очерёдность обязательна) или параллельный.

Добавление списка подписантов из базы пользователей системы с указанием порядкового номера.

Автор документа фиксируется в системе как первый обязательный подписант.

Статусная модель документа: Ожидает → В процессе → Завершён / Отменён.

Отмена документа автором или администратором с указанием причины.

Повторная отправка документа на подписание (resend) — инициирует повторное подписание всеми подписантами.

3.1.3  Подписание документов (ЭЦП через NCALayer)

Для подписания с использованием ЭЦП система взаимодействует с клиентским приложением NCALayer по протоколу WebSocket (wss://127.0.0.1:13579). Процесс подписания включает следующие шаги:

Получение хэша PDF-документа на стороне клиента.

Передача хэша в NCALayer для формирования CMS-подписи с использованием PKCS#12-хранилища.

Получение сформированной подписи (base64) и сертификата подписанта.

Передача подписи на сервер для верификации и сохранения.

Внедрение визуальной отметки подписи в PDF: имя, дата, серийный номер сертификата, QR-код.

Хранение истории подписей в структурированном JSON-поле документа.

Поддержка хранилищ: файловое (P12), карта NCA, удостоверение личности (eGov).

Верификация сертификата подписанта на сервере (OCSP/CRL при наличии интеграции).

3.1.4  Простая электронная подпись

Подтверждение подписания кнопкой «Подписать» без использования криптографических ключей.

Фиксация ФИО подписанта, даты и времени подписания.

Внедрение текстовой отметки подписи в PDF-документ.

Применимо для внутренних согласований, не требующих юридической значимости ЭЦП.

3.1.5  Пакетное подписание (Batch Sign)

Отображение всех документов, ожидающих подписи текущего пользователя.

Возможность выбрать несколько документов и подписать их одним действием.

Последовательный вызов NCALayer для каждого документа в рамках одной сессии.

Отображение прогресса пакетного подписания.

3.1.6  Просмотр и верификация

Встроенный просмотрщик PDF-документов (оригинал и подписанная версия).

Переключение между оригинальной и подписанной версиями.

Отображение полной истории подписей: ФИО, дата, тип подписи, сертификат.

Отображение статуса каждого подписанта (ожидает / подписал / отказал).

QR-код в подписанном PDF ведёт на страницу верификации документа.

3.1.7  Уведомления

Всплывающие уведомления (toast) об успехе/ошибке операций.

Визуальная индикация документов, ожидающих подписи текущего пользователя.

(Опционально) Email-уведомления подписантам о новых документах на подпись.

3.1.8  Справочники

Управление типами документов (создание, редактирование, удаление).

Управление департаментами: название, прикреплённые пользователи.

Фильтрация пользователей по департаменту при назначении подписантов.

3.2  Требования к составу и параметрам технических средств

3.2.1  Серверная часть

Операционная система: Linux (Ubuntu 22.04 LTS или выше) / Windows Server 2019+.

Процессор: 4 ядра, тактовая частота не менее 2,4 ГГц.

ОЗУ: не менее 8 ГБ.

Дисковое пространство: не менее 100 ГБ SSD (с учётом хранения загружаемых PDF).

Сеть: статический IP-адрес, открытый порт 1337 (API) в локальной сети организации.

Node.js версии 20 и выше.

СУБД: SQLite (разработка/тест), PostgreSQL 15+ или MySQL 8+ (производство).

3.2.2  Клиентская часть (рабочее место)

Веб-браузер: Google Chrome 120+, Mozilla Firefox 120+, Microsoft Edge 120+.

Установленное ПО NCALayer (последняя актуальная версия НУЦ РК) — только для подписания ЭЦП.

ОЗУ: не менее 4 ГБ.

Доступ к серверу системы по локальной сети.

3.3  Требования к информационному обеспечению

Входные данные: PDF-файлы документов, данные пользователей (ФИО, должность, сертификат ЭЦП), конфигурации маршрутов подписания.

Выходные данные: подписанные PDF с визуальными отметками и QR-кодами, журнал подписей.

Хранение исходного (оригинального) файла без изменений — изменяется только рабочая копия.

История всех подписей хранится в базе данных в структурированном формате JSON.

Загружаемые файлы хранятся на файловой системе сервера в директории публичных загрузок.

Структура базы данных должна предусматривать реляционные связи: документ → подписанты → история подписей.

Интерфейс системы: русский язык.

3.4  Требования к надёжности и безопасности

Аутентификация всех API-запросов через JWT-токен (Bearer).

Проверка принадлежности документа — пользователь может видеть/редактировать только свои документы или назначенные ему.

Хранение паролей в хэшированном виде (bcrypt или аналог).

Передача данных между клиентом и сервером по защищённому каналу (HTTPS в production).

Регулярное резервное копирование базы данных и директории загрузок.

Журналирование действий пользователей (подписание, создание, отмена документов).

Коэффициент готовности системы: не менее 99,5% в рабочее время (08:00–20:00 по Астане).

Среднее время восстановления после сбоя: не более 2 часов.

3.5  Требования к пользовательскому интерфейсу

Веб-интерфейс, адаптированный для экранов с разрешением от 1366×768.

Навигация через боковое меню: Мои документы, Входящие, Пакетное подписание.

Цветовая индикация статусов документов: ожидает — серый, в процессе — синий, завершён — зелёный, отменён — красный.

Встроенный просмотрщик PDF без необходимости скачивания файла.

Время загрузки страницы: не более 3 секунд на корпоративном интернете.

Стиль оформления — корпоративный, на основе светлой темы с использованием цветовой схемы ННМЦ.

Все сообщения об ошибках и подтверждения — на русском языке, понятным пользователю языком.

4.  СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

Разработка системы осуществляется итерационно. Ниже приведён план работ с указанием этапов, содержания и сроков.

| № | Этап | Содержание работ | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ и проектирование | Сбор и уточнение требований. Разработка архитектуры системы. Проектирование модели данных. Согласование UI/UX-макетов. | Июнь 2025 |
| 2 | Разработка серверной части | Настройка Strapi CMS. Создание моделей данных (документы, типы, департаменты). Разработка REST API. Интеграция с NCALayer (WebSocket). Логика статусной модели. | Июль 2025 |
| 3 | Разработка клиентской части | React-приложение: авторизация, список документов, создание, просмотр. Компонент подписания (EdsSignature). Пакетное подписание. PDF-просмотрщик. | Июль–Август 2025 |
| 4 | Генерация PDF с подписями | Интеграция pdf-lib. Наложение визуальных отметок ЭЦП. Генерация QR-кодов. Верификационная страница. | Август 2025 |
| 5 | Тестирование | Функциональное тестирование. Нагрузочное тестирование. Тестирование с реальными ЭЦП-сертификатами НУЦ РК. Исправление замечаний. | Сентябрь 2025 |
| 6 | Внедрение и сдача | Развёртывание на продуктивном сервере. Обучение пользователей. Подготовка эксплуатационной документации. Подписание акта приёмки. | Сентябрь 2025 |

Допускается корректировка сроков этапов по согласованию сторон при условии сохранения итоговой даты сдачи системы в эксплуатацию.

5.  ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ СИСТЕМЫ

5.1  Виды испытаний

Предварительные испытания.

Проводятся исполнителем по завершении разработки. Проверяется соответствие функций системы требованиям ТЗ.

Опытная эксплуатация.

Продолжительность — не менее 2 недель. Пилотная группа пользователей (5–10 сотрудников) работает с системой в реальных условиях.

Приёмочные испытания.

Проводятся комиссией заказчика. По итогам подписывается акт приёмки-сдачи работ.

5.2  Критерии приёмки

Все функциональные требования раздела 3.1 реализованы и работают корректно.

Успешное подписание документа с использованием реального ЭЦП-ключа НУЦ РК.

Корректное формирование подписанного PDF с отметкой и QR-кодом.

Отсутствие критических ошибок (P0/P1) по результатам испытаний.

Время отклика системы на основные операции не превышает 5 секунд.

Предоставлена пользовательская документация.

Выявленные в ходе испытаний замечания классифицируются по приоритету. Критические замечания (P0) устраняются до подписания акта. Замечания с низким приоритетом могут быть внесены в план следующего релиза.

6.  ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

По результатам разработки исполнитель обязан предоставить следующую документацию:

| № | Наименование документа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое задание (настоящий документ) | ГОСТ 34.602-89 |
| 2 | Руководство администратора системы | Установка, настройка, управление пользователями и справочниками |
| 3 | Руководство пользователя | Создание документов, подписание, просмотр, пакетные операции |
| 4 | Программа и методика испытаний | Сценарии тестирования, ожидаемые результаты |
| 5 | Акт приёмки-сдачи работ | Подписывается после успешного прохождения приёмочных испытаний |

Документация передаётся в электронном виде (форматы .docx, .pdf) и на бумажном носителе в 2-х экземплярах.

7.  ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

1. Закон Республики Казахстан от 7 января 2003 года № 370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи».

2. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

3. ГОСТ Р 7.0.97-2016. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация.

4. Документация NCALayer API — НУЦ РК (https://pki.gov.kz).

5. Strapi v5 Documentation (https://docs.strapi.io).

6. React 19 Documentation (https://react.dev).

7. pdf-lib Documentation (https://pdf-lib.js.org).

8. RFC 5652 — Cryptographic Message Syntax (CMS).

9. Внутренние регламенты ТОО «ННМЦ» по документообороту и информационной безопасности.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Настоящее техническое задание рассмотрено и согласовано нижеподписавшимися сторонами. Внесение изменений в согласованный документ допускается только путём оформления дополнительного соглашения, подписанного обеими сторонами.

| От Заказчика ТОО «ННМЦ» Должность: ___________________________ ФИО: ___________________________ Подпись: ___________________________ Дата: ___________________________ | От Исполнителя Отдел информационных технологий ТОО «ННМЦ» Должность: ___________________________ ФИО: ___________________________ Подпись: ___________________________ Дата: ___________________________ |
| --- | --- |