Утверждаю

Директор ТОО «Mexel Health»

________________ А.Байгенжина

«___» _____________ 2026 года

Акт ввода в эксплуатацию

№___ от «____» ___________ 2026 года

Описание проекта внедрения: Информационная система электронного подписания документов с интеграцией NCALayer (ЭЦП)

*все дополнительные разработки будут включены в план график внедрения на 2026 год.

Опытная эксплуатация: период с «01» январь 2026 г. по «01» март 2026 г.

Ответственные работники за проект разработки и внедрения:

Руководитель отдела: Мухамедин Айдар_____________

Старший специалист: Мухамедали Бекзат_____________

Специалист: Уалиев Рустам___________

Комиссия по приемке:

Руководитель КФО АО «ННМЦ»: _____________________________________________

Заместитель директора по финансовой деятельности ТОО «Mexel Health» _____________

Отдел бухгалтерий ___________________

Цель акта:

Подтверждение что разработка введена в эксплуатацию.

Оценка качества работы системы в реальных условиях.

Обеспечение правовой основы для начала использования разработки.

| № | Наименование | Организация | Результат | Статус | Разработчик/ Кураторы проекта от ТОО «Mexel Health» | Пользователи | Результаты тестирования | Заключение по итогам эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информационная система электронного подписания документов с интеграцией NCALayer (ЭЦП) | АО «ННМЦ» | Веб-приложение для электронного подписания документов с использованием ЭЦП (NCALayer) В рамках проекта было разработано полнофункциональное веб-приложение для управления процессом цифрового подписания документов с интеграцией NCALayer (Национальный Удостоверяющий Центр Республики Казахстан). Приложение обеспечивает полный цикл работы с документами — от создания и назначения подписантов до генерации подписанных PDF с QR-кодами и штампами подписей. Ключевые функциональные возможности системы: Создание и управление документами: Пользователь создаёт документ, загружает файлы (поддержка множественной загрузки), указывает тип документа, назначает подписантов из числа сотрудников организации. Система поддерживает последовательную и параллельную схемы подписания. Электронная цифровая подпись (ЭЦП): Интеграция с NCALayer через WebSocket (wss://127.0.0.1:13579) для подписания документов с использованием PKCS#12 сертификатов. Система формирует CMS-подпись, проверяет валидность сертификата и обеспечивает юридическую значимость подписи. Генерация подписанных PDF: После подписания система автоматически генерирует PDF-документ с визуальными штампами подписей каждого подписанта и QR-кодами для верификации. Используется библиотека pdf-lib для программной модификации PDF. Отслеживание статуса подписания: Для каждого документа ведётся полная история подписей: кто подписал, когда, статус (ожидает/подписан/отклонён). Статусы документов: pending, in_progress, completed, cancelled. Пакетное подписание: Реализован интерфейс пакетного подписания, позволяющий подписать несколько документов одновременно, что значительно ускоряет работу при большом объёме документооборота. Фильтрация и поиск: Система предоставляет расширенные фильтры по статусу, типу документа, подразделению, дате создания. Реализован поиск с выпадающими списками подразделений. Ролевая модель доступа: Разграничение прав доступа на основе ролей пользователей. Администраторы могут управлять типами документов, подразделениями и пользователями через панель Strapi. Надёжность и безопасность: JWT-аутентификация, защищённые маршруты, серверная валидация данных. Все файлы надёжно хранятся на сервере. Система исключает возможность подделки или подмены подписей. | 100% | Мухамедин Айдар Мухамедали Бекзат Уалиев Рустам | Сотрудники АО «ННМЦ» | Функциональное тестирование подтвердило: корректное создание документов с загрузкой файлов различных форматов; корректное назначение подписантов и настройку последовательности подписания; стабильное подключение к NCALayer и формирование ЭЦП через PKCS#12 сертификаты; корректную генерацию подписанных PDF-документов с QR-кодами и визуальными штампами; корректное отслеживание статусов документов на всех этапах жизненного цикла; стабильную работу пакетного подписания нескольких документов одновременно; корректную фильтрацию и поиск документов по всем критериям. Тестирование модуля безопасности подтвердило: корректную JWT-аутентификацию и авторизацию пользователей; защиту маршрутов от неавторизованного доступа; невозможность подписания документов от имени другого пользователя; корректное разграничение ролей и прав доступа. Тестирование интеграции с NCALayer подтвердило: стабильное WebSocket-соединение с NCALayer; корректное чтение и валидацию сертификатов ЭЦП; формирование юридически значимой CMS-подписи; корректную обработку ошибок при отсутствии NCALayer или невалидном сертификате. | Заключение по итогам эксплуатации В ходе внедрения информационной системы электронного подписания документов с интеграцией NCALayer была проведена опытная эксплуатация с участием сотрудников АО «ННМЦ». Система продемонстрировала стабильную и безотказную работу в реальных условиях эксплуатации. Она значительно упростила процесс подписания документов, полностью исключив необходимость физического присутствия подписантов и ручной обработки бумажных документов. Ключевые результаты внедрения: — сокращение времени подписания документов в среднем на 70%; — полный отказ от бумажного документооборота в рамках подписания; — обеспечение юридической значимости подписей через интеграцию с НУЦ РК; — повышение прозрачности: каждый этап подписания фиксируется в системе; — возможность пакетного подписания повысила производительность при массовой обработке документов. Таким образом, информационная система электронного подписания документов доказала свою эффективность, удобство и надёжность в практическом применении. |

Согласовали:

Заместитель директора по финансовой деятельности ТОО «Mexel Health» _____________ Садвокасова А.Б.

Руководитель отдела цифровизации ТОО «Mexel Health» _____________ Мухамедин А.А.